### администрация

- РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  ОРДЫНСКОЕ

- ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- От 29.02.2024г. № 19

- О мерах по пропуску паводковых вод в р.п. Ордынское в 2024 году

- В целях своевременной  подготовки территории поселка  к пропуску паводковых вод, предотвращения подтопления объектов инфраструктуры, жилищного фонда, строительных площадок и других материальных ценностей, руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994г. № 68 –ФЗ «О защите  населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации:

- Создать паводковую комиссию  и утвердить состав (Приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий  по пропуску паводковых вод в р.п.Ордынское в 2024 году (Приложение № 2).

- Утвердить план вывозки снега от мест ожидаемого подтопления талыми водами, чистки кюветов для пропуска талых вод в паводковый период 2024 г. (Приложение № 3-4).

- Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории поселка, принять меры по своевременному выполнению противопаводковых мероприятий на закрепленных объектах, в том числе обеспечить вывоз снежных масс с прилегающих территорий, обеспечить в дни  наиболее  интенсивного таяния снега  круглосуточное дежурство ответственных лиц  и специальных бригад рабочих.

- Паводковой комиссии,  депутатам Совета депутатов р.п. Ордынское  предупредить  в установленном порядке население и владельцев садово-дачных участков о возможности  весеннего затопления участков.

- Предложить  председателям садоводческих  товариществ, принять все меры по приведению в порядок  водозащитных сооружений и вывозу  материальных ценностей из зоны  подтопления.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации р.п. Ордынское в сети интернет и в Пресс-Бюллетень;

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Ордынское

Ордынского района Новосибирской области			                    С.Н. Семенов

С.В. Ромашов

8-38359-21-609

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- к постановлению

- Главы р.п. Ордынское

- от 29.02.2024г. № 19

- Состав противопаводковой комиссии

- Семенов С.Н.              – глава, председатель комиссии;

- Ромашов С.В.	       – зам. главы администрации, зам. председателя комиссии

- ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

- - Адаменко С.И. – Директор  ОАО Ордынский ЖКС;

- Тейхреб А.А.    – Директор  МУП «Ордынское»;

- Бекк  А.А.       – Начальник АО РЭС филиал в р.п. Ордынское (по согласованию);

- Горнович А.Ю.	  – начальник центра Межрайонного центра технической

эксплуатации телекоммуникаций р.п. Ордынское Новосибирского филиала:

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (по согласованию);

- Гонцев Е.В. – директор ДРСУ(по согласованию);

- ПРИЛОЖЕНИЕ №2

- к постановлению

- Главы р.п. Ордынское

- от 29.02.2024 г. № 19

ПЛАН

мероприятий по пропуску талых вод в р.п. Ордынское в 2024 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка приказа о создании противопаводковой комиссии по пропуску талых вод | до 28.02.2024 | Заместитель главы администрации р.п. Ордынское Ромашов С.В. |  |
| 2 | Разработка плана предупредительных противопаводковых мероприятий (вывозка снега от мест подтопления, устройства кюветов) | до 28.02.2024 | мастер по благоустройству ОАО Ордынский ЖКС Кудашкин Е.А. |  |
| 3 | Уборка снега с крыш производственных зданий, отмосток вокруг зданий жилого фонда | до 22.03.2024г. | мастер по благоустройству ОАО Ордынский ЖКС Кудашкин Е.А. |  |
| 4 | Очистка подъездных путей к производственным зданиям, перекачивающим станциям, скважинам, котельным | до 22.03.2024г. | Инженер МУП Ордынское И.С. Адаменко |  |
| 5 | Очистка водопроводных колодцев, колонок, приямков, труб ливневой канализации от снега | По необходимости, в течение паводкового периода | мастер по благоустройству ОАО Ордынский ЖКС. Кудашкин Е.А. Инженер МУП Ордынское И.С. Адаменко |  |
| 6 | Чистка кюветов, промывка труб ливневой канализации | По необходимости, в течение паводкового периода | мастер по благоустройству ОАО Ордынский ЖКС |  |
| 7 | Подготовка оборудования к работе по откачке талых вод от подтопляемых объектов – насосов, мотопомп, ассенизационных машин. | до 18.03.2024г. | Инженер МУП Ордынское И.С. Адаменко Раитин Ю.В. Кудашкин Е.А. |  |
| 8 | Подготовка и поддержание в исправном состоянии дорожной техники. | до 04.03.2024г. | Раитин Ю.В. |  |
| 9 | Расчистка от снега снежного наката с проезжей части улиц и проспектов | Постоянно | мастер по благоустройству ОАО Ордынский ЖКС Кудашкин Е.А. |  |
| 10 | Вывозка снега от мест подтопления | По плану до 22.03.2024г. | мастер по благоустройству ОАО Ордынский ЖКС Кудашкин Е.А. Инженер МУП Ордынское И.С. Адаменко |  |
| 11 | Обеспечение 3-х суточного запаса ГСМ для мотопомп и насосов. | Постоянно на весь период | Раитин Ю.В. |  |
| 12 | Подготовка инертных материалов (глина, шлак) | На весь период | Инженер МУП Ордынское И.С. Адаменко |  |
| 13 | Установка настилов в местах подтопления для движения пешеходов | По необходимости | мастер по благоустройству ОАО Ордынский ЖКС Кудашкин Е.А. |  |
| 14 | Обеспечение спец. одеждой, обувью, СИЗ, для производства работ по пропуску талых вод | до 04.03.2024г. | мастер по благоустройству ОАО Ордынский ЖКС Кудашкин Е.А. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению

Главы р.п. Ордынское

от 29.02.2024 № 19

ПЛАН

Вывозки снега от мест ожидаемого подтопления талыми водами, чистки кюветов для пропуска талых вод в паводковый период  2024г.

по р.п. Ордынское

| №п/п | Объект, адрес | Срок исполнения | Дата исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр-т Ленина – обочины, перекрёстки | с 04.03.2024 по 27.03.2024 года (согласно плана работ вывозки снега) |  |  |
| 2 | Ул. Кирова, д. 10, д. 42, д. 89 |  |  |  |
| 3 | ул. Водостроевская, 56 - приямок |  |  |  |
| 4 | ул. Мичурина/Коммунистическая |  |  |  |
| 5 | пр-т Революции – обочины, перекрестки, авт/остановки |  |  |  |
| 6 | ул. Маяковского №9, №11 |  |  |  |
| 7 | ул. Центральная, №6-№12 |  |  |  |
| 8 | пр. Революции,3 (ТП) |  |  |  |
| 9 | Метеостанция (от ул. Суворова до Кирова) |  |  |  |
| 10 | Ул. Островского, д. 5 |  |  |  |
| 11 | Ул. Мира, д. 43 в районе маг. «Универмаг» (ТП) |  |  |  |
| 12 | Ул. Мичурина от ул. Кирова до пр. Революции. |  |  |  |
| 13 | Ул. Цветочная, д. 58 |  |  |  |
| 14 | ТП СОШ №2 |  |  |  |
| 15 | Ул. Боровая, д. 50 |  |  |  |
| 16 | Ул. Восход – водопропускные трубы вблизи Стадиона |  |  |  |
| 17 | Ул. Водостроевская, д. 31 |  |  |  |
| 18 | Ул. Кирова, д. 111 |  |  |  |
| 19 | Ул. Лесная, д. 3 |  |  |  |
| 20 | Перекресток ул. Центральная и ул. Ордынская |  |  |  |
| 21 | Обочина ул. Ленинградская |  |  |  |
| 22 | Московская 13 |  |  |  |
| 23 | Ул. Флегоновская, д. 37 |  |  |  |
| 24 | Ул. Байдуги, д. 33 |  |  |  |
| 25 | Ул. Маяковского, д. 11 |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ №4

- к постановлению

- Главы р.п. Ордынское

- от 29.02.2024 № 19

Чистка кюветов

| №п/п | Объект, адрес | Механизмы | Срок исполнения | Дата исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Шабалдина №2 (по ул. Мичурина) | ГС 14.02 | по необходимости (с момента наступления плюсовых температур) |  |  |
| 2 | ул. Мичурина (от ул. Кирова до трассы) | ГС 14.02 |  |  |  |
| 3 | ул. Мичурина (от ул. Пушкина до ул. Мира, четная сторона) | ГС 14.02 |  |  |  |
| 4 | Метеостанция (от ул. Суворова до ул. Кирова) | ГС 14.02 |  |  |  |
| 5 | ул. Рабочая (от ул. Партизанская до ул. Красноармейская) | ГС 14.02 |  |  |  |
| 6 | ул. Байдуги №1 | ГС 14.02 |  |  |  |
| 7 | Ул. Пушкина №2 | ГС 14.02 |  |  |  |
| 8 | ул. Лесная № 9-11 | ГС 14.02 |  |  |  |
| 9 | ул. Водостроевская №32, №34 | ГС 14.02 |  |  |  |
| 10 | ул. Горького – ул. Коммунистическая (кюветы) | Рабочие |  |  |  |
| 11 | Ул. Ленинградская / ул. Кирова | ГС 14.02 |  |  |  |
| 12 | Ул. Московская от ул. Мира до ул. Октябрьская | ГС 14.02 |  |  |  |
| 13 | Ул. Водостроевская, д 8 | ГС 14.02 |  |  |  |
| 14 | Ул. Мира, д. 64 | ГС 14.02 |  |  |  |